- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Администрации Пестяковского муниципального района

Ивановской области

«__» октября  2020 г. № ___                                                                   пос. Пестяки

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(в редакции постановлений № 394 от 09.11.2020, № 419 от 23.11.2020, № 54 от 08.02.2021, № 288 от 26.07.2021, № 323 от 23.08.2021, № 470 от 15.11.2021, № 38 от 27.01.2022, № 597 от 11.11.2022, № 696 от 20.12.2022, № 33 от 24.01.2023, № 278 от 05.06.2023, № 416 от 28.07.2023)

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 04.07.2018 № 247 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации муниципальных программ Пестяковского муниципального района», руководствуясь статьей 32 Устава Пестяковского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» (приложение).

2. Отменить постановление Администрации Пестяковского муниципального района от 27.07.2018 № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» (в редакции постановлений от 30.11.2018 № 513, от 21.12.2018 № 560, от 21.12.2018 № 569, от 29.11.2019 № 31, от 30.07.2019 № 327, от 14.11.2019 № 441, от 24.12.2019 № 536, от 24.12.2019 № 542, от 04.02.2020 № 47, от 09.10.2020 № 340).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального и жилищно – коммунального хозяйства администрации Пестяковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности

Главы

Пестяковского муниципального района                                                                 Е.А. Железнова

Приложение

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

- от «__» октября 2020 г. № ___

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2020 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района». 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» |
| Администратор Программы | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района |
| Исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района |
| Соисполнитель | Отдел учета и отчетности Администрации Пестяковского муниципального района; Отдел образования Администрации Пестяковского муниципального района; Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района; Администрации сельских поселений; МБУ «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»; Комитет имущественных, земельных отношений, природных ресурсов и экологии Администрации Пестяковского муниципального района |
| Цель (цели) Программы | 1. Развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Пестяковского муниципального района 2.Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | -Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий; -Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района. -Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района. -Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года. - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | - Общий объем бюджетных ассигнований: - 2020 год – 6 236 141,42 руб. - 2021 год – 5 437 106,18 руб. - 2022 год – 6 353 103,67 руб. - 2023 год – 7 351 890,96 руб. - 2024 год – 8 082 001,20 руб. - 2025 год – 8 455 071,20 руб. - Областной бюджет: - 2020 год – 3 130 553,62 руб. - 2021 год – 3 008 186,70 руб. - 2022 год – 3 191 737,08 руб. - 2023 год – 2 809 151,20 руб. - 2024 год – 2 809 151,20 руб. - 2025 год – 2 809 151,20 руб. - Бюджет Пестяковского муниципального района: - 2020 год – 3 105 587,80 руб. - 2021 год – 2 428 919,48 руб. - 2022 год – 3 161 366,59 руб. - 2023 год – 4 542 739,76 руб. - 2024 год – 5 272 850,00 руб. - 2025 год – 5 645 920,00 руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1 Дорожное хозяйство.

Пестяковский муниципальный район находится в восточной части Ивановской области. Он отдален от областного центра на 120 км и на такое же расстояние от крупного промышленного областного центра Нижегородской области - Нижнего Новгорода.

Доминирующим видом транспорта, обеспечивающим основной, объем внутренних перевозок в районе, является автомобильный транспорт. Объемы грузовых автомобильных перевозок на территории района в последние годы характеризуются тенденцией к увеличению.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Пестяковского муниципального района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района составляет 168,7 км, из них:

- в границах населенных пунктов – 83,9 км,

- вне границ населенных пунктов – 84,755 км.

Сеть автомобильных дорог общего пользования на территории района представлена в основном автомобильными дорогами II-V категории, из них дороги:

- с асфальтовым покрытием – 4,8 км (2,85%);

- с щебеночным покрытием –39,6 км (23,47%);

- с грунтовым покрытием – 124,3 км (73,68%).

Техническое состояние большинства существующих дорог не соответствует современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд), поэтому необходимо производить их реконструкцию или ремонт.

Прочность дорожных и мостовых конструкций на большей части автомобильных дорог муниципального значения рассчитана на осевую нагрузку автомобилей лишь до 8 тонн, а на отдельных участках - до 5 тонн. Что позволяет эффективно использовать возможности современного грузового автомобильного транспорта на всей территории района.

Автодорожная сеть в настоящее время обеспечивает круглогодичный проезд автомобилей на всем ее протяжении автомобильных дорог района. В то же время практически все автомобильные дороги в той или иной степени характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия и водоотводных сооружений, т.к. многие автомобильные дороги географически расположены в низинах, по которым протекают талые и ливневые воды, что приводит к определенной заболачиваемости местности, трудной проходимости в осенне-весенний период, что в свою очередь повышает затраты на работы по ремонту.

Автомобильные дороги требуют постоянного надзора, ухода, содержания, периодического капитального ремонта и реконструкции.

В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района» планируется осуществление следующих основных мероприятий:

1. «Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района», которое включает в себя:

- Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда.

В рамках текущего содержания осуществляется расчистка автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района в зимний период и профилирование (грейдировка) в летний период.

2. Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда.

В 2019 году проводились ремонтные работы участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда - подъезд к деревне Луполово Пестяковского муниципального района, «Мордвиново-Осинки», общей протяженностью 0,532 км в щебеночном исполнении.

В 2020 году планируется провести ремонт участка автомобильной дороги Филята-Воронята Пестяковского муниципального района Ивановской области – сметная стоимость 220,50007 тыс.руб. и ремонт участка автомобильной дороги Нижний-Ландех –Дубовичье Пестяковского муниципального района – сметная стоимость 837,90004 тыс.руб.

«Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пестяковского муниципального района», которое включает в себя:

Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда.

В рамках текущего содержания осуществляется расчистка автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений Пестяковского муниципального района в зимний период общей протяженностью 83,9 км.

В плановый период 2021-2022 годов планируется провести ремонтные работы участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда – «Нижний –Ландех-Дубовичье», «Нижний –Ландех-Клинки», «Вербино-Прудки» общей протяженностью 1,428 км в щебеночном исполнении.

Реализация мероприятий сформирует благоприятные условия и новые возможности для будущего развития экономики района и ее транспортных систем.

2.2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пестяковском муниципальном районе

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной подпрограммы.

В состав муниципальных бюджетных учреждений Пестяковского муниципального района входят: органы местного самоуправления, наделенные правами юридического лица, учреждения отдела образования и отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма, финансируемые из средств бюджета Пестяковского муниципального района.

Здания учреждений построены во второй половине прошлого века и не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Для улучшения тепловой защиты зданий и сокращения энергопотерь за последнее время в некоторых учреждениях проводились работы по замене дверей и деревянных окон на пластиковые. Однако из-за недостаточного финансирования данные работы не везде выполнены в полном объеме. 77,72 % светоточек оснащены энергосберегающими лампами. В некоторых учреждениях потенциал экономии теплоэнергии и электроэнергии можно реализовать только при условии утепления фасадов и замены деревянных окон. Это позволит отказаться от массового применения электронагревательных приборов в осенне-зимний период. Для выявления потенциала энергосбережения, определения основных энергосберегающих мероприятий, а также установления нормативных показателей энергопотребления проведены энергетические обследования.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

В связи не только с нерациональным использованием, но и с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличивается доля затрат на обеспечение учреждений района топливно-энергетическими ресурсами. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание бюджетных учреждений.

Учреждениям необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции стен, окон, дверей, зданий и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района | км | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 2. | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 100,7 | 102,6 | 104,9 | 104,9 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 60 | 61 | 62 | 62 |
| 2 | Основное мероприятие - Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт/м2 | 18,24 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
| 1.2 | Показатель 2- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,127 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3 | Показатель 3- Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 16,34 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |

3. Целевые индикаторы (показатели) Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района | км | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 1.2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,982 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года | км | 107,582 | 109,082 | 110,082 | 111,082 | 111,082 | 111,082 |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 1 | Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт/м2 | 18,07 | 18,07 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
| 1.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,125 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
| 1.4 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.6 | Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Целевые индикаторы подпрограммы соответствуют показателям приложения № 4 подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» за период 2013-2022 годы.

Значения показателя № 1 определяется на основании Перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения. Пестяковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 06.09.2013 № 313 (в редакции от 28.12.2015 № 394), Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского сельского поселения, утвержденного распоряжением администрации Пестяковсковского сельского поселения от 20.02.2012 № 9 (в редакции от 23.06.2014 года № 18-а); Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри Нижнеландеховского сельского поселения, утвержденного распоряжением администрации Нижнеландеховского сельского поселения от 14.09.2010 № 17 (в редакции от 19.12.2013 № 31).  Надо ли?

Значения показателей № 2-5 определяется на основании данных о реализации заключенных муниципальных контрактов на оказание работ и услуг по дорожному строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Значение показателя № 6-7 определяется на основании комиссионного обследования состояния автомобильных дорог.

Значения показателей 2.1-2.6 определяются Администрацией Пестяковского муниципального района на основании ежегодной консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению, доставляемых в отдел муниципального хозяйства и контроля бюджетными учреждениями в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 29.09.2015 № 222-рп «О ходе реализации государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п», порядок  расчета представлен в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестяковском  муниципальном районе».

Приложение 1

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Пестяковского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных

пунктов Пестяковского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района |
| Соисполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района (далее – Отдел МЖКХ) Администрации сельских поселений |
| Цель (цели) подпрограммы | 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; 2. Повышение удовлетворенности населения Пестяковского муниципального района качеством автомобильных дорог. |
| Задачи подпрограммы | 1.Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных между населенными пунктами, в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов 2. Создание безопасных условий для осуществления круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок; 3. Удовлетворенность населения Пестяковского муниципального района качеством автомобильных дорог. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | - Общий объем бюджетных ассигнований: - 2020 год – 6 236 141,42 руб. - 2021 год – 5 437 106,18 руб. - 2022 год – 6 353 103,67 руб. - 2023 год – 7 351 890,96 руб. - 2024 год – 8 082 001,20 руб. - 2025 год – 8 455 071,20 руб. - Областной бюджет: - 2020 год – 3 130 553,62 руб. - 2021 год – 3 008 186,70 руб. - 2022 год – 3 191 737,08 руб. - 2023 год – 2 809 151,20 руб. - 2024 год – 2 809 151,20 руб. - 2025 год – 2 809 151,20 руб. - Бюджет Пестяковского муниципального района: - 2020 год – 3 105 587,80 руб. - 2021 год – 2 428 919,48 руб. - 2022 год – 3 161 366,59 руб. - 2023 год – 4 542 739,76 руб. - 2024 год – 5 272 850,00 руб. - 2025 год – 5 645 920,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района к 2019 году на 6,6 км; 2. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района, не соответствующих транспортно-эксплуатационным требованиям (от общей протяженности автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района) к 2019 году на 10,1 %; 3. Обеспечение нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района. |

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Пестяковского муниципального района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района составляет 168,7 км, из них:

- в границах населенных пунктов – 83,9 км

- вне границ населенных пунктов- 84,755 км

Сеть автомобильных дорог общего пользования на территории района представлена в основном автомобильными дорогами V категории, из них дороги:

- с асфальтовым покрытием – 4,8 км (2,85%);

- с щебеночным покрытием –39,6 км (23,47%);

- с грунтовым покрытием – 124,3 км (73,68%).

Техническое состояние большинства существующих дорог не соответствует современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд), поэтому необходимо производить их реконструкцию или ремонт.

Прочность дорожных и мостовых конструкций на большей части автомобильных дорог муниципального значения рассчитана на осевую нагрузку автомобилей лишь до 6 тонн, а на отдельных участках - до 5 тонн. Это не позволяет эффективно использовать возможности современного грузового автомобильного транспорта на всей территории района.

Автодорожная сеть в настоящее время обеспечивает круглогодичный проезд автомобилей на всем ее протяжении. В то же время практически все автомобильные дороги в той или иной степени характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия и водоотводных сооружений.

Автомобильные дороги требуют постоянного надзора, ухода, содержания, периодического капитального ремонта и реконструкции.

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

«Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района», которое включает в себя:

1.	Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда.

В рамках текущего содержания осуществляется расчистка автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района в зимний период и профилирование (грейдировка) в летний период.

2. Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда.

В 2019 году планируется осуществить ремонтные работы участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда - подъезд к деревне Луполово Пестяковского муниципального района, «Мордвиново-Осинки», общей протяженностью 0,532 км в щебеночном исполнении.

«Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пестяковского муниципального района», которое включает в себя:

Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда.

В рамках текущего содержания осуществляется расчистка автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений Пестяковского муниципального района в зимний период общей протяженностью 83,9 км.

В плановый период 2020-2021 годов планируется провести ремонтные работы участков автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда – «Нижний – Ландех-Щербинино», «Филята-Воронята», «Нижний – Ландех-Клинки», «Нижний-Ландех-Дубовичье» общей протяженностью 1,428 км в щебеночном исполнении.

Реализация мероприятий сформирует благоприятные условия и новые возможности для будущего развития экономики района и ее транспортных систем.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

Табл. 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов сельских поселений Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района | км | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 1.2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пестяковского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,982 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года | км | 107,582 | 109,082 | 110,082 | 111,082 | 111,082 |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 |

Целевые индикаторы подпрограммы соответствуют показателям приложения № 4 подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» за период 2013-2022 годы.

Значения  показателя № 1 определяется на основании Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 06.09.2013 № 313 (в редакции от 28.12.2015 № 394), Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского сельского поселения, утвержденного распоряжением администрации Пестяковсковского сельского поселения от 20.02.2012 № 9 ( в редакции от 23.06.2014 года № 18-а); Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри Нижнеландеховского сельского поселения, утвержденного распоряжением администрации Нижнеландеховского сельского поселения от 14.09.2010 № 17 (в редакции от 19.12.2013 № 31).

Значения показателей № 2-4 определяется на основании данных о реализации заключенных муниципальных контрактов на оказание работ и услуг по дорожному строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Значение показателя № 5-6 определяется на основании комиссионного обследования состояния автомобильных дорог.

| 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнитель | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Подпрограмма, всего: |  |  |  |  |  |  | 6 236 141,42 |  |  | 5 437 106,18 |  | 6 353 103,68 | 7 351 890,96 | 8 082 001,20 | 8 455 071,20 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  | 6 236 141,42 |  |  | 5 437 106,18 |  | 6 353 103,68 | 7 351 890,96 | 8 082 001,20 | 8 455 071,20 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 130 553,62 |  |  | 3 008 186,70 |  | 3 191 737,08 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 3 105 587,80 |  |  | 2 428 919,48 |  | 3 161 366,60 | 4 542 739,76 | 5 272 850,00 | 5 645 920,00 |
|  | 1. |  | Основное мероприятие 1 Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района» |  |  |  |  | 6 236 141,42 |  |  | 5 437 106,18 |  | 6 353 103,68 | 7 351 890,96 | 8 082 001,20 | 8 455 071,20 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 6 236 141,42 |  |  | 5 437 106,18 |  | 6 353 103,68 | 7 351 890,96 | 8 082 001,20 | 8 455 071,20 |
|  |  |  | - областной бюджет |  |  |  |  | 3 130 553,62 |  |  | 3 008 186,70 |  | 3 191 737,08 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  |  |  |  | 3 105 587,80 |  |  | 2 428 919,48 |  | 3 161 366,60 | 4 542 739,76 | 5 272 850,00 | 5 645 920,00 |
|  | 1.1. |  | Содержание автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда в границах Пестяковского муниципального района |  |  |  | Отдел МЖКХ | 1 050 605,89 |  |  | 700 000,00 |  | 1 078 381,49 | 2 019 885,00 | 1 407 645,00 | 1 407 645,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 1 050 605,89 |  |  | 700 000,00 |  | 1 078 381,49 | 2 019 885,00 | 1 407 645,00 | 1 407 645,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  |  |  |  | 1 050 605,89 |  |  | 700 000,00 |  | 1 078 381,49 | 2 019 885,00 | 1 407 645,00 | 1 407 645,00 |
|  | 1.2. |  | Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда |  |  |  |  | 1 977 600,16 |  |  | 1 624 106,18 |  | 1 929 296,98 | 2 129 100,85 | 3 795 205,00 | 4 168 275,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 1 977 600,16 |  |  | 1 624 106,18 |  | 1 929 296,98 | 2 129 100,85 | 3 795 205,00 | 4 168 275,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  |  |  |  | 1 977 600,16 |  |  | 1 624 106,18 |  | 1 929 296,98 | 2 129 100,85 | 3 795 205,00 | 4 168 275,00 |
|  | 1.3. |  | Осуществление строительного контроля (экспертизы) по ремонту и реконструкции автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района |  |  |  | Отдел МЖКХ | 45 760,00 |  |  | 72 893,30 |  | 73 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 45 760,00 |  |  | 72 893,30 |  | 73 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  |  |  |  | 45 760,00 |  |  | 72 893,30 |  | 73 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | 1.4. |  | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  |  | Отдел МЖКХ | 3 162 175,37 |  |  | 3 040 106,70 |  | 3 272 425,21 | 3 092 905,11 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 3 162 175,37 |  |  | 3 040 106,70 |  | 3 272 425,21 | 3 092 905,11 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 283 753,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  | 3 130 553,62 |  |  | 3 008 186,70 |  | 3 191 737,08 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 | 2 809 151,20 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Вербино-Прудки Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 983 736,53 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Нижний Ландех - Кленки Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 2 146 817,09 |  |  | 3 008 186,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Нижний Ландех – Дубовичье Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги с.Нижний Ландех - Щербинино Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 191 737,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района, в том числе муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района, в т.ч.: |  |  |  |  | 31 621,75 |  |  | 31 920,00 |  | 80 688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Нижний Ландех-Кленки Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 21 685,02 |  |  | 31 920,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Вербино - Прудки Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 9 936,73 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Нижний Ландех – Дубовичье Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги с.Нижний Ландех - Щербинино Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 80 688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Филята-Воронята Пестяковского муниципального района Ивановской области |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 809 151,20 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Пестяковского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пестяковском муниципальном районе».

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2025 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация Пестяковского муниципального района и ее структурные подразделения Руководители подведомственных учреждений (далее - Руководители) |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи подпрограммы | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной сфере. Экономия бюджетных средств Пестяковского муниципального района. |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы | - Общий объем бюджетных ассигнований: - 2020 год – 0,00 руб.; - 2021 год – 0,00 руб. - 2022 год – 0,00 руб. - 2023 год – 0,00 руб. - 2024 год – 0,00 руб. - 2025 год – 0,00 руб. - Бюджет Пестяковского муниципального района: - 2020 год – 0,00 руб.; - 2021 год – 0,00 руб. - 2022 год – 0,00 руб. - 2023 год – 0,00 руб. - 2024 год – 0,00 руб. - 2025 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Снижение значения удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к 2022 году до 18,07 кВт*ч на 1 м2 общей площади. - Снижение значения удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к 2022 году до 0,125 Гкал на 1 м2 общей площади. - Снижение значения удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к 2022 году до 16,21 м3 на 1 человека. - Достижение значения доли объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории Пестяковского муниципального района, к 2020 году 100 %. - Достижение значения доли объемов электрической энергии и воды, потребляемых (используемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии и воды потребляемых (используемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории Пестяковского муниципального района, к 2023 году 100 %. - Подготовка материала для информационного портала "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области"; - Распространение лучшего опыта, накопленного в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В 2015 гг. в рамках основного мероприятия: «Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий» осуществляются следующие мероприятия (не требуют материальных затрат):

1. Укрепление материально-технической базы (замена оконных блоков на стеклопакеты и дверей) в следующих бюджетных учреждениях:

-МУ «Культурно - досуговый центр»;

- Музыкальная школа;

- Нижнеландеховская МСОШ;

- Беклемищенская МСОШ – сад;

- Филятская МСОШ.

Внедрение данного мероприятия позволит уменьшить тепловые потери до 10-15%.э

Мероприятие реализовано в 2015 году.

2. Обеспечение включения в государственную информационную систему «Энергоэффективность» сведений об энергосбережении и повышении энергетической эффективности для зданий и строений органов местного самоуправления и организаций бюджетной сферы.

Сведения вносятся ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований, осуществляется в рамках текущей деятельности

Срок выполнения мероприятия – 2020 – 2024 годы.

3. Предоставление консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению.

Сведения вносятся ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом. Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований, осуществляется в рамках текущей деятельности

Срок выполнения мероприятия – 2020– 2024 годы.

- Пропаганда энергосбережения среди населения

Пропаганда энергосбережения осуществляется посредством размещения в средствах массовой информации, а также на стендах многоквартирных домов и в частном жилом фонде социальной рекламы в области энергоэффективности.

Мероприятие позволит обеспечить распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.).

Выполнение мероприятия планируется организовать в рамках текущей деятельности органов местного самоуправления района и в тесном взаимодействии с управляющей компанией.

Срок выполнения мероприятия – 2020 – 2024 годы.

- Подготовка ежегодного доклада о реализованных энергосберегающих мероприятиях на объектах бюджетной сферы, достигнутых экономии энергетических ресурсов и энергетической эффективности.

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований, осуществляется в рамках текущей деятельности.

Срок выполнения мероприятия – 2020 – 2024 годы.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Пестяковского муниципального района.

- Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие -Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт/м2 | 18,07 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
| 1.2 | Показатель 2 - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3 | Показатель 3 - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
| 1.4 | Показатель 4 - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | *Показатель 5 - Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.6 | Показатель 6 - Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - достижение доли объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (далее – муниципальные учреждения), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Пестяковского муниципального района, уровня 100 % не представляется возможным в виду наличия отапливаемых муниципальных зданий, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, что в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” является основанием для отказа в установке и использовании приборов учета тепловой энергии в таких зданиях.

Показатели 1.1 – 1.6 определяются Администрацией Пестяковского муниципального района на основании ежегодной консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению, доставляемых в Управлении муниципального хозяйства бюджетными учреждениями в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 29.09.2015 № 222-рп «О ходе реализации государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п» , на основании следующего порядка расчета:

- Значения показателя 1.1 рассчитывается по формуле:

где: ОПээ учрж - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, тыс. кВт·ч;

П - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2;

Значение показателя 1.2 рассчитывается по формуле:

где: ОПтэ учрж - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

П - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2;

- Значение показателя 1.3 рассчитывается по формуле:

где: ОПхв учрж - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, м3;

К - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

- Значение 1.4 показателя рассчитывается по формуле:

где: ОПээ учрж учет – объем электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт·ч;

ОПээ учрж – общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, кВт·ч.;

- Значение показателя 1.5 рассчитывается по формуле:

где: ОПтэ учрж учет – объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ учрд. общ – общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, Гкал.

- Значение показателя 1.6 рассчитывается по формуле:

где: ОПхв учрж учет – объем холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, м3;

ОПхв учрж. – общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, м3.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится в соответствии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 3

На 2018-2022 годы предусмотрено выполнение мероприятий, не требующих финансовых затрат.

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Обеспечение включения в государственную информационную систему «Энергоэффективность» сведений об энергосбережении и повышении энергетической эффективности для зданий и строений органов местного самоуправления и организаций бюджетной сферы. |  | Отдел МЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Предоставление консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению |  | Отдел МЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Пропаганда энергосбережения среди населения |  | Отдел МЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Подготовка ежегодного доклада о реализованных энергосберегающих мероприятиях на объектах бюджетной сферы, достигнутых экономии энергетических ресурсов и энергетической эффективности |  | Отдел МЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |