# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Пестяковского муниципального района

Ивановской  области

«29» сентября 2016 г.  №   514                                                               пос. Пестяки

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований  к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры  поселений, городских округов», части 6 статьи 34.1 Устава Пестяковского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Пестяковского городского поселения»  (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования или обнародования.

Глава Пестяковского

муниципального района                                                                       Т.А.Ковалёва

- Приложение

- Утверждена

- Постановлением Администрации

- Пестяковского  муниципального района

от 29.09.2016 года № 514

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Пестяковского городского поселения (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление администрации Пестяковского муниципального района от 26.09.2016 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений Пестяковсчкого муниципального района» - Схема территориального планирования Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области; - Генеральный план Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области; - Правила землепользования и застройки Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области; - «Проект планировки и застройки части Пестяковского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Пестяковского городского поселения от 12.01.2015 года № 1; - «Проект планировки и застройки части Пестяковского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Пестяковского городского поселения от 05.11.2015 года № 162. |
| Разработчики программы | Администрация Пестяковского муниципального района Юридический и почтовый адрес: 15560, Ивановская область, п. Пестяки, ул. Ленина, д.4 |
| Исполнитель программы | Управление муниципального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района Юридический и почтовый адрес: 15560, Ивановская область, п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д.20 |
| Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов Пестяковского городского поселения |
| Задачи Программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения городского поселения; - Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, доступность объектов транспортной инфраструктуры. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции). Увеличение дорог с усовершенствованным покрытием. |
| Сроки реализации Программы | 2017- 2027 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - Средства местного бюджета на 2017-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов | - - поэтапная реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры; - - разработка проектно-сметной документации; - - мероприятия по организации дорожного движения; - - ремонт пешеходных дорожек. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Социально-экономическая характеристика

Пестяки - поселок городского типа, административный центр Пестяковского муниципального района, Ивановской области.

Расположен на реке Пурешок, на автодороге Ростов- Иваново - Нижний Новгород, в 123 км к юго-востоку от Иваново и в 90 км к востоку от железнодорожной станции Шуя (на линии Владимир — Иваново). Координаты 56°42′45″ с. ш. 42°40′26″ в. д.

Поселение занимает территорию площадью 616 га. Территория р. п. Пестяки расположена на правом берегу Пестяковского озера и реки Пурешки, которые являются его как бы южной границей.

Далее от Пестяков по направлению на юг простираются торфяные болота. Длина реки в пределах поселковой черты около 2800 метров. Озеро Пестяковское расположено в низменной части поселка. Северный и западный берега - холмистые, с уклоном от 5 до 14%, южный и восточный - пологие, заторфованные, поросшие ольховым кустарником и другой влаголюбивой растительностью. Береговая линия и низменные участки берегов зыбкие, заболоченные, дно озера вязкое, илистое, у берегов поросшее камышом. На левом берегу озера и реки Пурешки до настоящего времени ведутся торфяные разработки. Питание озера осуществляется рекой Пурешкой, впадающей в него, а также за счет многочисленных родников, выходящих на дневную поверхность в берегах озера.

Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким коротким летом. Наиболее теплым периодом в течение года является июль месяц, среднемесячная температура которого составляет + 18,7°С, наиболее низкая температура наблюдается в январе месяце - 12,2°С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от + 2,6°С до + 3,1°С.

Средняя дата наступления первых заморозков в воздухе 16 сентября, последних заморозков - 22 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней.

Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период установлена 108 см.

Наименьшее количество осадков приходится на холодный период  (ноябрь- март) и составляет 161 мм., наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и составляет 430 мм.

Снежный  покров устанавливается в двадцатых  числах ноября и удерживается  на полях в течение 155 дней.

Средняя  максимальная высота снежного покрова  40 см. Таяние  снега начинается в последних числах  марта, а полный сход  его осуществляется в середине  апреля.

Господствующими  ветрами в течение года являются юго-западные.  Среднегодовая  скорость ветра установлена 3,9 метров в  секунду.

На территории МО «Пестяковское городское поселение»  расположены три объекта, которым присвоен статус «Особо охраняемая территория местного значения»:

1.Озеро «Пестяковское» площадью 63,6 га;

2. Березовая роща близ больницы в п.Пестяки площадью 0,5 га;

3. Сосновая аллея близ больницы в п.Пестяки площадью 0,3 га.

Поселок Пестяки - районный центр, в котором проживает более половины всего населения района. По состоянию на 01.01.2016 год – 3673 человека.

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет 54,4 %, из которых 32,2% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

На территории  поселка работают школа, два детских сада, Дом детского творчества, Дом ремесел, музыкальная школа, Дом культуры, библиотека, центральная районная больница, отделение связи, предприятия коммунального хозяйства, отделение социального обслуживания.

Жилая застройка поселения представлена следующими типами: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, многоквартирные дома и объекты социальной сферы: здравоохранение, связь,  торговля,  социальное обеспечение, образование, культура.

Общая площадь жилого фонда Пестяковского городского поселения составляет 96,8  тыс. кв.  м., из которых 50,2 тыс. кв. м  приходится на индивидуальный фонд и 46,6 кв.м на многоквартирный жилой фонд. В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет  -1017 дом, а многоквартирный- 231. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Пестяковскому городскому поселению равен 27,2 м2/чел.

2.2. Характеристика функционирования и  показатели работы транспортной инфраструктуры

Транспортно-экономические связи Пестяковского городского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Внешний транспорт имеет большое значение  с точки зрения сообщения поселения с областным  центром и соседними районными муниципальными образованиями. Расстояние до областного центра составляет 120 км и проходит по автомобильной дороге регионального значения  Ростов- Иваново - Нижний Новгород.

В поселке регулярный внутригородской транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Пестяковском городском поселении отсутствуют.

Пассажирское сообщение по территории поселения осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

В настоящее время связи между населенными пунктами обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния дорожного покрытия автомобильных дорог.

Обслуживание по внутрирайонному сообщению населения городского поселения пассажирским транспортом осуществляется только автобусным транспортом.

Пассажирские автомобильные перевозки обеспечивается МУП «Пестяковское АТП».

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилизация поселения (117 единиц/1000 человек  в 2015году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с внутрирайонными населенными пунктами и областным центром. В основе формирования улично-дорожной сети населенного пункта лежат: центральные улицы, улицы в жилой застройке (жилые улицы), проезды.

2.4. Характеристика

сети дорог поселения, параметры дорожного движения,

оценка качества содержания дорог

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Пестяковского городского поселения составляет 30,8 км, из них с усовершенствованным покрытием – 6,2 км.

В областной собственности находятся 3,2 км дорог, в том числе асфальтобетонных  - 3, 2 км.

В собственности Пестяковского городского поселения 27,6 км дорог. В том числе:

- с усовершенствованным покрытием -  3,0 км;

- грунтовых – 24,6 км.

Улично-дорожная сеть Пестяковского городского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- центральные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- проезды.

Улично-дорожная сеть поселения состоит в основном из дорог III категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и грунтовых автодорог. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Таблица 2.4.1. Характеристика улично- дорожной сети

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность улично-дорожной сети | в том числе с усовершенствованным покрытием, км | Сведения о соответствии дороги и ее участков техническим характеристикам класса и категория дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класс дороги | категория дороги |
|  | Доронинская | 0,521 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Луговая | 0,565 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Победы | 0,561 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Киселева | 0,583 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Малыгина | 0,612 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Северная | 0,635 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Стадионная | 0,490 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Фурманова | 1,035 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Социалистическая | 1,359 | 0,628 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Карла Маркса | 0,631 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Октябрьская | 1,236 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Восточная | 0,746 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Заводская | 0,488 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Фабричная | 0,573 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Кирова | 0,282 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Заречная | 0,367 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Полевая | 0,446 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Горкинская | 0,774 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Рабочая | 0,150 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Заозерная | 0,810 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Строителей | 0,251 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Ленина | 0,558 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Набережная | 0,766 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Советская | 0,713 | 0,713 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Школьная | 0,171 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Республики | 0,309 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Дзержинского | 0,390 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Корышева | 0,506 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Пролетарская | 0,380 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Митрофанова | 0,440 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Тупицына | 0,461 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Гагарина | 0,464 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Майская | 0,232 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Садовая | 0,507 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Фрунзе | 0,430 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Пионерская | 0,647 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Комсомольс кая | 0,543 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | 8 Марта | 0,700 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Пушкина | 0,532 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Лермонтова | 0,334 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Горького | 0,327 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Лесная | 0,455 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Мира | 0,207 | 0,207 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Калинина | 0,579 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Советская - Победы | 0,543 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
|  | Советская - Cтадионная | 0,414 | 0,260 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
|  | Советская -Тупицына | 0,380 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
|  | Гагарина- кладбище | 0,865 | 0,865 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | II |
|  | Ленина - Рабочая | 0,325 | 0,325 | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | III |
|  | Фурманова- Луговая | 0,547 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
|  | Рабочая | 0,525 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
|  | Чкалова-Заозерная | 0,290 |  | дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IV |
| Итого |  | 27,655 | 2,998 |  |  |

На территории Пестяковского городского поселения расположены 4 моста, из них:

- железобетонные -3 ед.;

- деревянные- 1 ед.

В областной собственности находятся 2 моста, один мост входит в состав дамбы на озере «Пестяковское» и находится в собственности Пестяковского района.

Деревянный мост находится в муниципальной собственности МО «Пестяковское городское поселение». Данный мост находится по адресу: п. Пестяки, район ул. Фабричная - ул. Кирова. Год ввода в эксплуатацию - 1970г., общей площадью 171,9 кв.м. Мост имеет три пролета, общая протяженность 19,1 м. Дамба насыпная. Опоры деревянные, устои деревянные с каменной подушкой, верхнее деревянное строение. В 2014 году произведен капитальный ремонт моста.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств

и уровня автомобилизации городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и в местах, отведенных для их хранения (гаражи). Для застройки индивидуальных гаражей для легковых автомобилей отведены земельные участки в районе улиц Калинина, Мира, Тупицына. Численность гаражей составляет – 62, а именно:

- ул. Калинина -41;

- ул. Тупицына – 10;

- ул. Тупицына – 10.

Таблица 2.5.1. Оценка уровня автомобилизации населения

на территории Пестяковского городского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3887 | 3755 | 3673 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 420 | 428 | 431 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 108 | 115 | 117 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств

общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории городского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение внутри района организовано в соответствии с расписанием.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В центре поселка тротуары в асфальтовом исполнении.  Общая площадь тротуаров- 4 999,4 кв.м., из них  с усовершенствованным покрытием – 4390,0 кв.м.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств

На участке транзитной автомобильной дороги Ростов –Иваново -Нижний Новгород идет интенсивное движение грузового транспорта из Нижегородской, Ульяновской областей, Чувашской Республики и других регионов через центр п.Пестяки. Интенсивность движения составляет примерно до 2 тыс. машин в сутки.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории Пестяковского городского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения  Ростов- Иваново - Нижний Новгород.

На территории Пестяковского городского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Пестяковского городского поселения зарегистрировано 27  Дорожно-транспортных происшествий, это на 13 меньше чем за 2014 год (40 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 9 мес. 2016 |
| 1. | Количество аварий | 27 | 40 | 27 | 13 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 420 | 428 | 431 | 430 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Пестяковского городского поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 30,8 | 4,0 | 20 лет |
| -общего пользования муниципального значения | км | 27,6 | 4,0 | 20 лет |
| -общего пользования областного значения | км | 3,2 | 0,0 | - |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Постановление администрации Пестяковского муниципального района от 26.09.2016 года № 504  «Об  утверждении  методических рекомендаций к программе комплексного развития транспортной  инфраструктуры городского и сельских поселений Пестяковского муниципального района»;

7. Генеральный план Пестяковского городского поселения, утвержден решением  советом Пестяковского городского поселения от 25.10.2011 года № 106 ( в редакции от 15.09.2015 года № 403);

8. Нормативы градостроительного проектирования Пестяковского городского поселения:

- «Проект планировки и застройки части Пестяковского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Пестяковского городского поселения от 12.01.2015 года № 1;

- «Проект планировки и застройки части Пестяковского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Пестяковского городского поселения от 05.11.2015 года № 162.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция спада численности населения городского поселения. Демографическая ситуация в городском поселении характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Однако в отчетном году по сравнению с предшествующим 2014 годом рождаемость в целом по Пестяковскому городскому поселению  снизилась на 13,8 % и составила 31 новорожденный. Вместе с тем  число умерших в 2015 году снизилось по сравнению с 2014 годом на 5,2 % и составило 73 человека. Естественная убыль населения в 2015г. составила –  42 человека. Динамика роста населения приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | за 8 мес. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 38 | 36 | 31 | 26 |
| 2. | Число родившихся на 1000 чел. | 9,9 | 9,7 | 8,7 | 7,4 |
| 3. | Число умерших | 62 | 77 | 73 | 47 |
| 4. | Число умерших на 1000 чел. | 16 | 20,8 | 20,5 | 13,4 |
| 5. | Естественный прирост | -24 | -41 | -42 | -21 |
| 6. | Естественный прирост на 1000 чел. | -6,1 | -11,1 | -11,8 | -5,9 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры

по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается - автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет текущего и (или) капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство новых автомобильных дорог в районе ул. Калинина- ул. Луговая п.Пестяки. Общая протяженность планируемых дорог – 4 км. Строительство новых дорог планируется с 2023 года.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Пестяковского городского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3554 | 3502 | 3424 | 3360 | 3295 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 121 | 123 | 126 | 128 | 131 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Пестяковского городского  поселения на 2017 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Предположительный объем финансирования, тыс.руб. |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении (ул. Советская, Мира, Социалистическая, Гагарина –кладбище, Ленина) - Ремонт автомобильной дороги общего пользования в асфальтовом исполнении*: - ул. Советская- 405 м - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в щебеночном исполнении: - ул. Фрунзе -60м - ул. Пушкина- 78 м - ул. Митрофанова- 100м - ул. Малыгина- Доронинская-100 м - Содержание автомобильных дорог - Приобретение дорожных знаков - Ремонт тротуаров и подъездов к домам (ул. Ленина,9, ул. Октябрьская, д.16, ул. Чкалова, д.6,8,10,11) -Обкашивание сорной растительности | 2017г. | 1 195,2 | 685,4 1,2 708,0 628,8 25,0 752,0 40,0 | Управление муниципального хозяйства |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении (ул. Советская, Мира, Социалистическая, Гагарина –кладбище, Ленина) - Ремонт автомобильной дороги общего пользования в асфальтовом исполнении*- - ул. Советская - 308 м - ул. Ленина- 120 м - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в щебеночном исполнении: - ул. Советская- Луговая- 368 м - Содержание автомобильных дорог - Приобретение дорожных знаков - Ремонт тротуаров по ул. Садовая- клабдище -Обкашивание сорной растительности | 2018 г. | 1 263,0 | 619,8 1,3 773,5 628,8 25,0 752,0 40,0 | Управление муниципального хозяйства |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении (ул. Советская, Мира, Социалистическая) - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении*: - ул.Гагарина- кладбище- 450 м - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в щебеночном исполнении: - ул. Советская- Луговая- 235 м -ул. Заозерная- 165м - Содержание автомобильных дорог - Приобретение дорожных знаков -Обкашивание сорной растительности | 2019 г. | 1 328,0 | 554,8 1,3 838,5 628,8 25,0 40,0 | Управление муниципального хозяйства |
|  | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении*: -ул. Социалистическая -628 м - Ремонт автомобильных дорог общего пользования в щебеночном исполнении: - ул. Пролетарская – 405 м - ул. Тупицына- 210 м - Содержание автомобильных дорог - Приобретение дорожных знаков - Обкашивание сорной растительности | 2020 г. | 1855,1 | 1,9 1291,5 730,0 30,0 60,0 | Управление муниципального хозяйства |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в районе ул. Калинина, ул. Луговая | 2021 - 2022 |  | 6 000,0 | Управление муниципального хозяйства |
|  | Строительство автомобильных дорог в районе ул. Калинина, ул. Луговая | 2023-2027 | 139 999,86 | 140,0 | Управление муниципального хозяйства |

*При расчете размера ассигнований на ремонт автомобильных дорог общего пользования в асфальтовом исполнении руководствовались Постановлениями    Правительства Ивановской области:

- от 13.11.2013 года № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»;

-  от 17.12.2008 года № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели».

6. Предложения по институциональных преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.