**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Пестяковского городского поселения**

**Пестяковского муниципального района на 2018-2025 годы»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **«Формирование современной городской среды**  **на территории Пестяковского городского**  **поселения Пестяковского муниципального района**  **на 2018-2025 годы»** |
| Срок реализации программы | 2018-2025 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Благоустройство муниципальных дворовых территорий Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района»  2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района»  3. «Благоустройство муниципальных территорий в рамках поддержки местных инициатив» |
| Администратор программы | Администрация Пестяковского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Пестяковского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Повышение благоустройства территории Пестяковскогогородского поселения Пестяковского муниципального района.  Повышение качества и комфорта городской среды на  территории Пестяковского городского поселения |
| Целевые Индикаторы (показатели) программы | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.  Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пестяковскогогородского поселения 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Пестяковскогогородского поселения 3. Принятие Правил благоустройства территории Пестяковскогогородского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018 год** – 0,00 руб.  **2019 год** – 0,00 руб.  **2020 год** – 0,00 уб.  **2021 год** – 700 000,00руб.  **2022 год** – 1 170 000,00 руб.  **2023 год** - 22 560 384,98 руб.  **2024 год** – 0,00руб.  **2025 год** - 0,00руб.  - федеральный бюджет:  **2018 год** – 0,00 руб.  **2019 год** – 0,00 руб.  **2020 год** – 0,00 руб.  **2021 год** – 0,00 руб.  **2022 год** – 0,00 руб.  **2023 год** – 20 000 000,00руб.  **2024 год** – 0,00руб.  **2025год** - 0,00руб.  - областной бюджет  **2018 год** – 0,00 руб.  **2019 год** – 0,00 руб.  **2020 год** – 0,00 руб.  **2021 год** – 525 000,00руб.  **2022 год** – 900 000,00 руб.  **2023 год** - 872 520,20руб.  **2024 год** – 0,00руб.  **2025год** - 0,00руб.  -бюджет Пестяковского городского поселения  **2018 год** – 0,00 руб.  **2019 год** – 0,00 руб.  **2020 год** – 0,00 руб.  **2021 год** – 154 000,00 руб.  **2022 год** – 238 300,00руб.  **2023 год** - 1 664 135,78руб.  **2024 год** – 0,00руб.  **2025 год** - 0,00руб.  - иные внебюджетные источники (местные инициативы)  **2021 год** – 21 000,00руб.  **2022 год** – 31 700,00руб.  **2023 год** - 23 729,00руб.  **2024год**  - 0,00руб.  **2025год** - 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение благоустроенных территорий для обеспечения комфортной городской среды в Пестяковском городском поселении. |

* + 1. **Характеристика основных мероприятий программы**

Программа предусматривает выполнение основного мероприятия – «Благоустройство дворовых территорий Пестяковского городского поселения», и «Благоустройство территорий общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках которой реализуются мероприятия:

* 1. **Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Пестяковского городского поселения**

Мероприятие подразумевает благоустройство дворовой территории по объектам:

-ул. Тупицына, д.6;

-ул. Мира, д.15.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий включает выполнение минимального и /или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

 - озеленение дворовых территорий,

 - устройство ливнеприёмников,

- устройство контейнерных площадок (устройство площадок   для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Адрес МКД** |
| 1 | п. Пестяки, ул. Тупицына, д.6 |
| 2 | п. Пестяки, ул. Мира, д.15 |

**2.2 Благоустройство территории общего пользования Пестяковского городского поселения**

Адресный перечень общественных территорий Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района, подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы общественной территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, утвержденного Постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 07.11.2017 года № 501.

В 2018 году мероприятие подразумевает благоустройство территории центральной площади п. Пестяки.

В 2019 году проведено благоустройство общественной территории в районе ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ».

Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Целевые индикаторы (показатели) программы,** **характеризующие мероприятия программы, с расшифровкой**

**значений по годам реализации программы**

В результате реализации Программы в 2018-2025 годах увеличится количество благоустроенных территорий для обеспечения комфортной городской среды в Пестяковском городском поселении на 3 единицы.

**3.1.** **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**сферу содержания дворовых территорий**

**Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района**

**Перечень целевых индикаторах (показателях) программы**

Пояснения к таблице: отчетные значения целевых индикаторов программы определяются по данным учета, осуществляемого отделом муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед, изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 21,2 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | % | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**благоустройство общественных территорий**

**Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района**

**Перечень целевых индикаторов (показателей) программы**

Пояснения к таблице: отчетные значения целевых индикаторов программы определяются по данным учета, осуществляемого отделом муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района.

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед изм | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |

**4. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района.

2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района.

3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство 1 территории, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 26,5%;

б) благоустройство 1-й муниципальной территории общего пользования;

в) в 2018 - 2025гг. муниципальная программа будет реализована в соответствии с решением комиссии, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8CD6085396A0FD90F821F9DE0BA831110688034C36652BE8E743F548008AFD5CFF1B9DB7F03B57BN9hBL) администрации Пестяковского муниципального района от 07 ноября 2017 года № 497.

**5. Система управления реализацией муниципальной программы**

1. Исполнителем муниципальной программы является Администрация Пестяковского муниципального района.

2. Исполнитель программы:

а) координирует деятельность по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

в) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

г) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке;

д) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных - в рамках своих полномочий;

е) разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу;

ж) формирует предложения по внесению изменений в муниципальную программу;

з) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

3. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFA5E14E66114D01615821A21AF57B8DF4C67503FA46A792F933153O3h5L) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4. Основными финансовыми рисками реализации программы являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную программу.

**6.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц.**

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестяковского городского поселения, а также средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пестяковского городского поселения, прилагается (приложение 1 к постановлению).

**7. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.**

Дворовые территории включаются в муниципальную программу в соответствии с требованиями Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденного Постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 07.11.2017 года № 498 и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию данной программы.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству сформирован по результатам отбора общественной комиссией по проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

**8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории**, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района на 2018-2025гг. прилагается (приложение 2 к постановлению).

**9.** Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий прилагается (приложение 3 к постановлению).

Приложение 1

к муниципальной программе

Пестяковского муниципального района

" Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения Пестяковского

муниципального района на 2018-2025 годы "

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | "Благоустройство муниципальных дворовых территорий Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района" |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2018 - 2025 гг. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация Пестяковского муниципального района |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1)увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,  2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 0,00руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год - 0,00руб  - федеральный бюджет:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 0,00руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год – 0,00руб  - областной бюджет:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 0,00руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год – 0,00руб  - бюджет Пестяковского городского поселения:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 0,00руб.;  2024год – 0,00руб.  2025 год – 0,00руб |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий для обеспечения комфортной городской среды в Пестяковском городском поселении. |

**2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает выполнение основного мероприятия **– «**Благоустройство дворовых территорий Пестяковского городского поселения**»,** в рамках которой реализуются мероприятия «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Пестяковского городского поселения».

Мероприятие подразумевает благоустройство дворовой территории по объектам:

- площадь Ленина

Реализация мероприятий по благоустройству : асфальтное покрытие

**3.Перечень целевых индикаторах (показателях) подпрограммы**

Пояснения к таблице: отчетные значения целевых индикаторов подпрограммы определяются по данным учета, осуществляемого отделом муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района.

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед изм | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018 г** | **2019г** | **2020г** | **2021** | **2022г** | **2023 г г** | **2024г** | **2025г** |
| Подпрограмма, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Основное мероприятие «**Благоустройство дворовых территорий Пестяковского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Пестяковского муниципального района

" Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения Пестяковского

муниципального района на 2018-2024 годы "

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | «Благоустройство муниципальной территории общего пользования Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района» |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2018 - 2025 гг. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация Пестяковского муниципального района |
| 4. | Задачи подпрограммы | 1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,  2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 21 677 485,48 руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год - 0,00руб  - федеральный бюджет:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 20 000 000,00 руб.;  2024год – 0,00 руб.  2025год - 0,00 руб  - областной бюджет:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 202 020,20 руб.;  2024год – 0,00 руб.  2025год – 0,00 руб  - бюджет Пестяковского городского поселения:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год - 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023год – 1 475 465,28 руб.;  2024год – 0,00 руб.  2025год - 0,00 руб |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение благоустроенных территорий общего пользования в Пестяковском городском поселении. |

**2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает выполнение основного мероприятия **– «**Благоустройство территорий общего пользования Пестяковского городского поселения**»,** в рамках которой реализуются мероприятия «Приведение в нормативное состояние территорий общего пользования Пестяковского городского поселения».

**2.1. Благоустройство территории общего пользования Пестяковского городского поселения**

Адресный перечень территорий общего пользования Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района, подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы общественной территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, утвержденного Постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 07.11.2017 года № 501.

В 2018 году мероприятие подразумевает благоустройство территории центральной площади п. Пестяки.

В 2019 году проведено благоустройство общественной территории в районе ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ» - обустройство парка отдыха.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«В 2023 году планируется провести мероприятия по благоустройству общественной территории «Пестяковское» озеро.

Для обеспечения благоустройства данной общественной территорий требуется проведение следующих мероприятий:

* озеленение, уход за зелеными насаждениями;
* оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью;
* устройство пешеходных дорожек;
* освещение территорий;
* установка скамеек и урн;
* установка деревянных настилов над водной гладью.

Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания внешнему виду поселка состояния благоустроенности и привлекательности.

Данная территории являются востребованной гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга».

**3.Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Пояснения к таблице: отчетные значения целевых индикаторов подпрограммы определяются по данным учета, осуществляемого отделом муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района.

**Таблица 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед изм | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 |
|  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  год |
| Подпрограмма, всего | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 677 485,48 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 677 485,48 | 0,00 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 020,20 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 465,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Основное мероприятие «**Благоустройство территорий общего пользования Пестяковского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние территорий общего пользования Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Разработка проектно-исметной документации, экспертиза, строительный контроль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 832,64 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие «региональный проект Формирование комфортной городской среды»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212 652,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212 652,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 020,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Реализация программ формирования городской среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212 652,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212 652,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 020,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632,64 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» ноября 2021г.№ \_\_\_\_

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней**

**работ по благоустройству дворовых территорий Пестяковского городского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды» на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района на 2018-2024 годы (далее - Порядок, программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

* 1. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
  2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.
  3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.
  4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах трудового и финансового участия**

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 1% от общей стоимости соответствующего вида работ.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета Пестяковского городского поселения – Администрации Пестяковского муниципального района (далее - Администрация).

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств. Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1. **Контроль за соблюдением условий Порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.

4.2.2. Не исполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.2.3. Не предоставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.5.Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» ноября 2021г.№ \_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района на 2018-2024 годы**

1. **Общие положения**

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу «Формирование современной городской среды» на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района на 2018-2024 годы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается визуальный графический и текстовый материал, с планировочной схемой, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется Администрацией Пестяковского муниципального района (далее- Администрация) в течение 45 календарных дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет представителя заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.2. В целях обсуждения дизайн-проект размещается на официальном сайте Пестяковского муниципального района с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений на срок заинтересованных лиц на срок не менее 5 календарных дней со дня окончания срока установленного в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.3. Представитель заинтересованных лиц согласовывает дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в срок, не превышающий 3 рабочих дня.

3.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией Пестяковского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

от «\_\_\_\_\_» ноября 2021г.№ \_\_\_\_

**Порядок и форма участия**

**(трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Пестяковского муниципального района.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию Пестяковского муниципального района не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Пестяковского муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Приложение 3

к муниципальной программе

Пестяковского муниципального района

" Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения Пестяковского

муниципального района на 2018-2025 годы "

**Подпрограмма**

**«Благоустройство муниципальных территорий в рамках поддержки местных инициатив»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «**Благоустройство муниципальных территорий в рамках поддержки местных инициатив**» |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2025гг |
| Ответственный исполнитель | Администрации Пестяковского муниципального района (Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района) |
| Исполнители основных мероприятий | Администрации Пестяковского муниципального района  (Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района) |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение благоустройства территории Пестяковского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышения уровня благоустройства дворовый территорий Пестяковского городского поселения.  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Пестяковского городского поселения.  3. Принятие правил благоустройства территорий Пестяковского городского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  **2021 год** – 700 000,00 руб.;  **2022 год** –1 170 000,00руб.;  2023год – 882 899,50руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год – 0,00руб  - областной бюджет  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год – 525 000,00 руб.;  **2022 год** – 670 500,00 руб.;  2023год – 900 000,00,00руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год – 0,00руб  - федеральный бюджет  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  **2021 год** – 525 000,00 руб.;  **2022 год** – 0,00 руб.;  2023год – 0,00руб.;  2024год – 0,00руб.  - бюджет Пестяковского городского поселения  2018 год - 0,00 руб.;  2019 год - 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  **2021 год** – 154 000,00 руб.;  **2022 го**д – 238 300,00 руб.;  2023год – 188 670,50руб.;  2024год – 0,00руб.  2025год – 0,00руб  - иные внебюджетные источники  **2021год**  - 21 000,00 руб  **2022 год** - 31 700,00 руб.  2023год – 23 729,00руб.  2024год – 0,00руб;  2025год – 0,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение благоустроенных территорий для обеспечение комфортной городской среды Пестяковского городского поселения |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает выполнение основных мероприятий – «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив», в 2021 году реализовано мероприятие по установке спортивной площадки на стадионе п.Пестяки (территории, ограниченной улицами Фурманова, Северная, Стадионная), в 2022 году реализовано мероприятие по благоустройству больничной территории (сосновой аллеи и березовой рощи) в 2023году приобретение и установка спортивного комплекса по адресу п.Пестяки ул.Гагарина дом 37.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

***Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив.***

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по благоустройству территорий Пестяковского городского поселения, связанных с содержанием территорий, размещением объектов благоустройства в рамках проектов благоустройства.

Под проектом благоустройства понимается признанный решением инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправления (далее- заинтересованные лица) приоритетным комплекс предусмотренных Правилами благоустройства Пестяковского городского поселения мероприятий по содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий, создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, относящихся к объектам капитального строительства, приобретения объектов недвижимого имущества), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству территорий в рамках поддержки местных инициатив приведен в приложении к Программе.

**4.Ресурсное обеспечение программы**

В руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия/ источник финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | **Программа, всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 700 000,0 | 1 170 000,00 | **882 899,50** | **0,00** | **0,0** |
| *- федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 670 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- бюджет городского поселения* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,0 | 238 300,00 | 188 670,50 | 0,00 | 0,00 |
| *- иные внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 31 700,00 | 23 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Основное мероприятие** Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,0 | 1 170 000,00 | **882 899,50** | 0,00 | 0,00 |
| *- федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 670 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- бюджет городского поселения* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154000,0 | 238 300,00 | 188 370,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | *- иные внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 31 700,00 | 23 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,0 | 1 170 000,00 | 882 899,50 | 0,00 | 0,00 |
| *- федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 670 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- бюджет городского поселения* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,0 | 238 300,00 | 188 370,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | *- иные внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 31 700,00 | 23 729,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень проектов благоустройства территорий Пестяковского городского поселения в рамках поддержки местных инициатив**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Период благоустройства (год) |
| 1 | Установка спортивной площадки на стадионе п. Пестяки на  (территории ограниченной улицами Фурманова, Северная, Стадионная) | 2021 |
| 2 | Благоустройство больничной территории (сосновой аллеи и березовой рощи) | 2022 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий Площадь Ленина п. Пестяки Ивановской области | 2023 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

На территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, определена администрация Пестяковского муниципального района.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета Пестяковского городского поселения — Администрации Пестяковского муниципального района.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее-управляющая организация), в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый Администрацией Пестяковского муниципального района в УФК по Ивановской области.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график Администрации Пестяковского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация обеспечивает учет поступающих от организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Пестяковского муниципального района сведений о поступивших от организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- направляет сведения о поступивших от организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется Администрацией на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения»

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Пестяковского муниципального района.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Пестяковского муниципального района не позднее 7 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 7 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

\

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в программу «Формирование современной городской среды»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в программу «Формирование современной городской среды» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Пестяковского муниципального района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн-проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Пестяковского

городского поселения»

**Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Порядок аккумулирования и расходования средств**

**заинтересованных лиц, направляемых на выполнение**

**дополнительного перечня работ по благоустройству территорий**

**в рамках поддержки местных инициатив**

Аккумулирование средств, поступающих от заинтересованных лиц и иных источников финансирования, осуществляется администрацией Пестяковского муниципального района как главного администратора доходов бюджета Пестяковского городского поселения на счете доходов, по коду администратора 015 20705030130000150 «Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений», с разбивкой в разрезе проектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор.

Средства, собранные в виде пожертвования в качестве софинансирования мероприятий в рамках муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пестяковского городского поселения», поступающие на счет администрации Пестяковского муниципального района, имеют статус безвозмездных поступлений, и оформляются договорами пожертвования с определением их целевого использования.

Расходования средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.